KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE (AGILE OPERATING PLAN)

Dự án: Nâng cấp Hệ thống Quản lý Bán hàng Đa kênh GreenMart

Khách hàng: Chuỗi 30 siêu thị GreenMart | Thời lượng: 6 tuần đầu tiên

1. Lý do chọn Agile thay vì Waterfall

- Khó khăn của Waterfall khi yêu cầu thay đổi: Mô hình Waterfall vận hành theo trình tự tuyến tính đóng băng phạm vi ngay từ đầu. Khi thị trường bán lẻ biến động hoặc GreenMart phát sinh nhu cầu mới giữa chừng, quy trình kiểm soát thay đổi (Change Request) phức tạp khiến phản ứng bị chậm trễ; việc phát hiện sai lệch quá muộn ở giai đoạn cuối dẫn đến chi phí làm lại (rework) rất lớn.

- Tinh thần Agile khắc phục khó khăn: Agile chia nhỏ giai đoạn phát triển thành các chu kỳ ngắn lặp đi lặp lại. Sau mỗi chu kỳ, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và phản hồi trên một phần mềm chạy thực tế, giúp đội linh hoạt điều chỉnh danh mục ưu tiên liên tục mà không gây lãng phí tài nguyên.

- Kết luận: Dự án GreenMart đang chuyển đổi số sang bán hàng đa kênh—một môi trường có tính bất định cao về hành vi người tiêu dùng và tích hợp chuỗi 30 siêu thị. Áp dụng Agile là lựa chọn tối ưu để giảm thiểu rủi ro, kiểm soát chất lượng sớm và liên tục chuyển giao giá trị kinh doanh cho GreenMart.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile Manifesto

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Đề xuất cách làm mới phù hợp |
| --- | --- | --- |
| Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ | Tổ chức Daily Scrum trực tiếp 15 phút mỗi sáng; ưu tiên đối thoại mặt-đối-mặt hoặc trao đổi nhanh để làm rõ vướng mắc ngay lập tức. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ | Viết tài liệu ở mức vừa đủ dưới dạng User Stories; tập trung tạo ra Increment chạy ổn định sau mỗi Sprint để khách hàng dùng thử thực tế. |
| Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng | Thiết lập kênh trao đổi thường xuyên giữa Product Owner và GreenMart; tiếp nhận và phân tích phản hồi trong các buổi Sprint Review định kỳ thay vì rào cản thủ tục. |
| Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu. | Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch | Sẵn sàng điều chỉnh thứ tự ưu tiên của Product Backlog ở mỗi kỳ Sprint Planning dựa trên dữ liệu vận hành thực tế và nhu cầu kinh doanh mới của khách hàng. |

3. Khung Scrum & Chu kỳ Sprint

- Độ dài Sprint cố định: Chọn 2 tuần/Sprint (tổng cộng gồm 3 Sprint trọn vẹn trong 6 tuần đầu).

- Lý do gắn với 3 trụ cột Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): Nhịp 2 tuần vừa đủ để chuyển hóa các yêu cầu thành tính năng hoàn chỉnh, giúp GreenMart nhìn thấy tiến độ thực tế qua sản phẩm chạy được thay vì báo cáo giấy.

  - Thanh tra (Inspection): Cung cấp 3 điểm mốc kiểm tra chính thức (sau mỗi 2 tuần) để khách hàng và đội ngũ trực tiếp đánh giá sản phẩm và quy trình, phát hiện lỗi kỹ thuật hoặc độ lệch nghiệp vụ kịp thời.

  - Thích nghi (Adaptation): Cho phép GreenMart tinh chỉnh yêu cầu và cập nhật độ ưu tiên kinh doanh sau mỗi 2 tuần mà không làm xáo trộn công việc đang tiến hành.

- Lý do chọn Scrum thay vì tiếp tục Waterfall: Scrum cung cấp cấu trúc rõ ràng với các vai trò, sự kiện và tạo nhịp sinh học đều đặn, giúp đội TechViet chuyển giao giá trị nhanh, tăng tính tự chủ và thích ứng liên tục với quá trình chuyển đổi đa kênh phức tạp của 30 siêu thị.

4. Phân vai Scrum Team

Bố trí nhân sự

- Product Owner (PO): Long (phụ trách giá trị nghiệp vụ và cầu nối với GreenMart).

- Scrum Master (SM): Hoa (phụ trách quy trình, gỡ bỏ rào cản và hỗ trợ đội ngũ).

- Developers: An, Bình, Chi (Lập trình viên) và Dung (Tester) — hợp thành một nhóm phát triển liên chức năng (Cross-functional), cùng chịu trách nhiệm tạo ra Increment đạt chuẩn.

Quyền hạn và giới hạn quyết định

| Vai trò | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Long) | Thứ tự ưu tiên và nội dung của Product Backlog. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) và thời điểm phát hành bản cập nhật. | Không can thiệp vào giải pháp kỹ thuật, kiến trúc mã nguồn. Không tự ý giao việc trực tiếp cho từng cá nhân Developers. |
| Scrum Master (Hoa) | Quy trình vận hành Scrum, kỹ thuật điều phối và thời lượng các sự kiện. Các biện pháp loại bỏ rào cản cản trở tiến độ của đội. | Không quyết định tính năng nào được làm hay độ ưu tiên nghiệp vụ. Không quản lý vi mô, không phân chia task kỹ thuật thay nhóm. |
| Developers (An, Bình, Chi, Dung) | Phương án kiến trúc, công nghệ và phân chia công việc trong Sprint Backlog. Cam kết khối lượng công việc đưa vào Sprint dựa trên năng lực (capacity). | Không tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên của Product Backlog theo sở thích cá nhân. Không tự ý lược bỏ tiêu chí hoàn thành (DoD) để chạy theo tiến độ. |

5. Artifacts & Lịch sự kiện

Product Backlog (Tối thiểu 6 hạng mục, xếp theo thứ tự ưu tiên)

- PB1 - Tìm kiếm và duyệt danh mục sản phẩm: Khách hàng tra cứu nhanh hàng hóa theo tên, ngành hàng tại từng siêu thị gần nhất. (Ưu tiên 1 - Cốt lõi trải nghiệm)

- PB2 - Quản lý giỏ hàng và chọn hình thức nhận hàng: Thêm bớt sản phẩm, chọn giao tận nơi hoặc nhận tại siêu thị (Click & Collect). (Ưu tiên 2 - Chuyển đổi mua sắm)

- PB3 - Đồng bộ tồn kho thời gian thực với 30 siêu thị: Tự động trừ tồn kho và cập nhật trạng thái còn/hết hàng chính xác. (Ưu tiên 3 - Xương sống vận hành)

- PB4 - Đặt hàng online và xác nhận đơn hàng: Khởi tạo đơn hàng, lưu thông tin giao hàng và gửi thông báo SMS/Email. (Ưu tiên 4 - Hoàn tất luồng mua)

- PB5 - Thanh toán tích hợp (COD và Chuyển khoản/Cổng thanh toán): Cung cấp các phương thức thanh toán an toàn cho đơn hàng online. (Ưu tiên 5 - Thu tiền)

- PB6 - Xem lịch sử mua sắm và trạng thái đơn hàng: Khách hàng theo dõi lộ trình đơn; ban quản lý xem thống kê đơn online. (Ưu tiên 6 - Chăm sóc & Vận hành sau bán)

Kế hoạch Sprint 1

- Sprint Goal: Xây dựng hoàn chỉnh luồng tra cứu sản phẩm và tạo giỏ hàng ban đầu, bảo đảm dữ liệu sản phẩm hiển thị chuẩn xác từ hệ thống siêu thị.

- Sprint Backlog: Hạng mục PB1 (Tìm kiếm & duyệt sản phẩm) và PB2 (Quản lý giỏ hàng).

- Increment mong đợi cuối Sprint 1: Một bản ứng dụng web/mobile chạy ổn định, cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, lọc danh mục tại một siêu thị mẫu và thêm/xóa sản phẩm trong giỏ hàng; đáp ứng Definition of Done (code đã review, kiểm thử đạt yêu cầu, chạy trơn tru trên môi trường staging).

Lịch 5 sự kiện trong một Sprint (Chu kỳ 2 tuần)

| Sự kiện | Thời điểm diễn ra | Thời lượng | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| The Sprint | Khung thời gian cố định xuyên suốt | 2 tuần | Tạo nhịp độ làm việc ổn định, bao bọc toàn bộ các hoạt động phát triển để cho ra một Increment. |
| Sprint Planning | Đầu ngày đầu tiên của Sprint | 4 giờ | PO và Developers thống nhất Sprint Goal; Developers chọn các PBI tương ứng và bóc tách thành công việc kỹ thuật. |
| Daily Scrum | Đầu mỗi buổi sáng làm việc | 15 phút | Developers đồng bộ tiến độ hướng tới Sprint Goal, kiểm tra công việc và phát hiện sớm các trở ngại kỹ thuật. |
| Sprint Review | Chiều ngày làm việc cuối của Sprint | 2 giờ | Đội trình diễn Increment hoàn thành cho GreenMart xem thử, thu thập ý kiến phản hồi để PO cập nhật Product Backlog. |
| Sprint Retrospective | Ngay sau Sprint Review | 1.5 giờ | Cả đội nhìn lại cách thức làm việc, công cụ, mối quan hệ nội bộ và chốt ít nhất một điểm cải tiến áp dụng ngay ở Sprint sau. |

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn đổi ưu tiên làm tính năng "Đặt hàng online" trước ngay giữa Sprint

- Người quyết định và tiếp nhận: Long (Product Owner) trực tiếp lắng nghe, đánh giá giá trị kinh doanh của yêu cầu mới cùng đại diện GreenMart.

- Quy trình xử lý không làm gián đoạn: Long không chèn trực tiếp yêu cầu này vào Sprint đang chạy để bảo vệ Sprint Goal của Developers. Thay vào đó, Long tạo/tinh chỉnh User Story liên quan đến "Đặt hàng online", đưa lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong Product Backlog (chuẩn bị sẵn Acceptance Criteria).

- Áp dụng: Nhóm phát triển sẽ chính thức kéo tính năng này vào thực hiện ngay từ buổi Sprint Planning của Sprint 2.

Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

- Nguyên tắc xử lý: Tuyệt đối không trình diễn tính năng chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done - DoD), không demo code dở dang hay bản chưa kiểm thử để tránh tạo sự minh bạch giả tạo.

- Hành động tại buổi Review: Long (PO) và đội thông báo thẳng thắn và minh bạch với đại diện GreenMart rằng tính năng chưa đạt DoD nên chưa được tính vào Increment kỳ này; đội chỉ tập trung demo các phần đã hoàn thiện 100%.

- Xử lý tồn đọng: Hạng mục chưa xong được đưa trở lại Product Backlog, được PO đánh giá lại độ ưu tiên và ước lượng lại khối lượng công việc còn lại trước kỳ Sprint Planning tiếp theo.