Phần 1: Bảng phân tích 4 quy tắc vận hành

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện / Artifact | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế / Lý do đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 (Độ dài Sprint linh hoạt) | Sai | The Sprint (Sự kiện khung) | Thanh tra & Thích nghi (Inspection & Adaptation) | Phá vỡ nhịp làm việc đều đặn khiến người dùng không biết khi nào có bản mới và đội mất khả năng đo lường vận tốc (velocity) thực tế. |
| QT2 (Trình diễn cả phần chưa kiểm thử) | Sai | Sprint Review & Product Increment (Definition of Done) | Minh bạch & Thanh tra (Transparency & Inspection) | Gây hiểu nhầm về tiến độ thực và làm người dùng mất lòng tin khi phải thử nghiệm các tính năng còn lỗi dở dang. |
| QT3 (Cập nhật Backlog sau Review) | Đúng | — | — | Lý do đúng: Phản ánh chính xác mục tiêu của Sprint Review là kiểm tra Increment và điều chỉnh Product Backlog dựa trên phản hồi thực tế của các bên liên quan. |
| QT4 (Bỏ Retrospective khi không có sự cố) | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra & Thích nghi (Inspection & Adaptation) | Đội đánh mất cơ hội cải tiến quy trình liên tục, dẫn đến việc các lỗi cũ tiếp tục lặp lại ở các Sprint sau. |

Phần 2: Viết lại các quy tắc sai cho đội RikkeiGo

- Sửa QT1: Cố định độ dài mỗi Sprint từ 1 đến 2 tuần (không thay đổi giữa chừng) để thiết lập nhịp phát hành ổn định và giúp người dùng dự đoán chính xác thời điểm ra mắt bản cập nhật.

- Sửa QT2: Đội chỉ trình diễn trong buổi Sprint Review những tính năng đã đáp ứng đầy đủ Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done) — tức đã kiểm thử và hoạt động ổn định.

- Sửa QT4: Luôn tổ chức buổi Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint mà không được bỏ qua, nhằm đánh giá cách làm việc và tìm ra ít nhất một điểm cải tiến cho Sprint kế tiếp.