Phần 1: Bảng phân tích 4 quy ước làm việc

| Quy ước | Đúng/Sai | Quyết định này thuộc về vai trò nào & Vì sao | Triệu chứng gây ra ở Bối cảnh | Quy ước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QU1 (Đức duyệt code và tự chọn thư viện bản đồ) | Sai | Developers. Vì Developers tự quản lý kỹ thuật, chịu trách nhiệm chuyên môn và quyết định phương án kiến trúc/triển khai tốt nhất để tạo ra Increment. | • Đức bị quá tải vì ôm đồm việc kỹ thuật. • Developers phàn nàn bị áp đặt làm theo cách kém hiệu quả. | QU1 (Đức duyệt code và tự chọn thư viện bản đồ) |
| QU2 (Lan giao việc cụ thể trong Daily Scrum) | Sai | Developers. Vì Developers tự tổ chức (self-organizing) và chủ động nhận việc; Scrum Master là lãnh đạo phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi chứ không quản lý vi mô hay chỉ đạo giao việc. | Developers phàn nàn bị ép buộc làm theo cách kém hiệu quả, triệt tiêu tính tự chủ của đội. | QU2 (Lan giao việc cụ thể trong Daily Scrum) |
| QU3 (Đức ưu tiên Backlog theo giá trị cho khách) | Đúng | Product Owner (Đức). Vì PO tối đa hóa giá trị sản phẩm và toàn quyền quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên của Product Backlog. | — (Quy ước chuẩn mực, không gây triệu chứng tiêu cực) | QU3 (Đức ưu tiên Backlog theo giá trị cho khách) |
| QU4 (Developers tự ý đổi thứ tự Product Backlog) | Sai | Product Owner (Đức). Vì chỉ PO mới có quyền quyết định độ ưu tiên của Product Backlog theo giá trị kinh doanh; Developers không được tự đổi thứ tự chỉ vì tính năng đó dễ làm. | Đức bị quá tải (phải liên tục can thiệp sửa lại thứ tự sản phẩm) và làm sai lệch định hướng kinh doanh/giá trị người dùng. | QU4 (Developers tự ý đổi thứ tự Product Backlog) |

Phần 2: Vá lỗi các quy ước sai cho đội RikkeiGo

- Sửa QU1: Developers tự chủ nghiên cứu, chọn thư viện bản đồ phù hợp và tự tổ chức review code nội bộ; Đức (PO) chỉ tập trung xác nhận tính năng có thỏa mãn tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) về mặt nghiệp vụ hay không.

- Sửa QU2: Trong buổi Daily Scrum, Developers tự đánh giá tiến độ hướng tới Sprint Goal và chủ động tự chọn nhận các thẻ công việc phù hợp trong ngày thay vì chờ ai phân công.

- Sửa QU4: Developers thực hiện công việc theo đúng thứ tự ưu tiên do Đức (PO) đã chốt; nếu muốn đề xuất đổi thứ tự tính năng để tối ưu kỹ thuật, Developers phải thảo luận và được sự đồng ý của Đức.