Phần 1: Phân tích vận hành Sprint

- Đầu vào của 1 Sprint: Product Backlog (các hạng mục được ưu tiên cao nhất, có tiêu chí chấp nhận rõ ràng), năng lực làm việc thực tế (capacity) của Developers và định nghĩa hoàn thành (Definition of Done - DoD).

- Đầu ra của 1 Sprint: Một Increment có khả năng sử dụng được (usable), thỏa mãn toàn bộ tiêu chí DoD; đi kèm Sprint Backlog đã hoàn tất và Product Backlog được cập nhật sau buổi Sprint Review.

- Độ dài và số lượng Sprint:

  - Độ dài Sprint: Chọn 2 tuần/Sprint (tổng cộng gồm 3 Sprint trọn vẹn trong 6 tuần).

  - Lý do gắn với trụ cột Thanh tra (Inspection): Nhịp 2 tuần vừa đủ để Developers tạo ra một Increment hoàn chỉnh có thể chạy thử, đồng thời cho phép đội và người dùng tiến hành thanh tra sản phẩm định kỳ 2 tuần một lần nhằm phát hiện sai lệch sớm, thay vì đợi đến cuối tuần thứ 6 mới nhận ra vấn đề.

Phần 2: Thiết kế Product Backlog (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

| Thứ tự ưu tiên | Hạng mục nhu cầu | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến | Giá trị cốt lõi sống còn của mô hình xe ghép; không có thuật toán ghép tuyến thì dịch vụ hoàn toàn không thể vận hành. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến | Giá trị phân biệt trọng yếu của việc đi ghép so với đi xe thông thường, giải quyết trực tiếp bài toán minh bạch chi phí cho người đi chung. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Cung cấp phương thức hoàn tất giao dịch tự động; dù quan trọng nhưng ở các thử nghiệm ban đầu vẫn có thể giải quyết tạm bằng tiền mặt nếu tính năng chưa xong. |
| 4 | (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến | Tính năng bổ trợ trải nghiệm cộng đồng (nice-to-have); cần thiết về lâu dài nhưng không bắt buộc phải có để tính năng đặt xe ghép chạy được ở đợt ra mắt đầu tiên. |

Phần 3: Kịch bản xử lý thay đổi giữa chừng (Thanh toán qua ví điện tử)

- Đức (Product Owner) là người duy nhất có quyền quyết định tiếp nhận và đổi độ ưu tiên của yêu cầu này, bảo đảm không làm gián đoạn Sprint Goal mà Developers đang thực hiện ở Sprint 1.

- Đức tạo một User Story mới: "Thanh toán qua ví điện tử", đưa vào Product Backlog và đặt nó ở vị trí ưu tiên cao hơn "Thanh toán bằng thẻ ngân hàng".

- Yêu cầu này sẽ được đưa ra thảo luận và chính thức áp dụng từ Sprint Planning của Sprint 2, giúp đội phản hồi linh hoạt với nhu cầu người dùng mà không phá vỡ tính ổn định của Sprint hiện tại.