Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước 2. Kiểm tra Increment

- PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (kiểm tra đường link), PBI-03 (gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). Cả ba đã đạt đủ 5 điều kiện DoD.

- PBI phải nói rõ là chưa Done: PBI-04 và PBI-05.

  - PBI-04 – Lưu lịch sử kiểm tra: còn thiếu hai chức năng đã thống nhất là xóa lịch sử và lọc theo loại.

  - PBI-05 – Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền: chưa được review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại.

Bước 3. Chọn User Journey và người demo

- User Journey: Người dùng nhập số điện thoại → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số đáng ngờ → nhập một đường link → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo link đáng ngờ.

- Người demo: Thu An, Developer trong Scrum Team. Các thành viên khác hỗ trợ giải thích và ghi nhận phản hồi.

Bước 5. Chuẩn bị trao đổi

- Khi xem kết quả kiểm tra số điện thoại hoặc đường link, thông tin nào giúp cô/chị quyết định nên làm gì tiếp theo? Có chỗ nào chưa rõ không?

- Trong hành trình kiểm tra và gửi báo cáo, thao tác nào gây khó khăn hoặc nên được cải thiện nhất?

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- |
| 5–20' | Chưa phù hợp: PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done hay trình diễn như phần hoàn thành. Scrum Team trình diễn PBI-01, PBI-02 và PBI-03; PO nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, nêu các điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32' | Chưa phù hợp: báo cáo công việc cá nhân không giúp Stakeholders kiểm tra Increment hay thảo luận tiến độ hướng tới mục tiêu sản phẩm. Scrum Team cùng Stakeholders xem Increment, trao đổi kết quả Sprint và những thay đổi hoặc cơ hội tiếp theo. |
| 32–35' | Chưa phù hợp: dành ý kiến Stakeholders chỉ trong 3 phút cuối là quá ít; Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Scrum Master tạo điều kiện để Stakeholders nêu phản hồi trong suốt buổi; Product Owner ghi nhận và xem xét phản hồi để cập nhật, sắp xếp Product Backlog. |

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Cách xử lý |
| --- | --- |
| FB-02 | Scrum Master ghi nhận nhu cầu chia sẻ cảnh báo vào Product Backlog. Product Owner xem xét giá trị và độ ưu tiên cùng các nhu cầu khác; chưa cam kết đưa vào Sprint ngay vì nằm ngoài Sprint Goal hiện tại. |
| FB-03 | Scrum Team ghi nhận và tìm cách tái hiện lỗi trên điện thoại. Developer xem xét nguyên nhân và hướng khắc phục cho PBI-02; Product Owner cập nhật Product Backlog theo mức độ ưu tiên. Không coi PBI-02 là chưa Done chỉ dựa trên góp ý mới, trừ khi xác minh thấy không đáp ứng chức năng hoặc tiêu chí đã thống nhất. |