(1) Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | X |  |  |
| LS03 |  | X | Xử lý ra sao khi hai khách hàng đặt mua sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời? |

(2) Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Độ phức tạp tương đương LS02 (3 SP) do logic tạo phiên cơ bản; phiếu 5 SP do cân nhắc thêm phần xử lý thời gian bắt đầu. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Lớn hơn LS02 do có thêm nghiệp vụ tạo đơn và kiểm tra tồn kho; sự chênh lệch giữa 5 và 8 SP xuất phát từ rủi ro xử lý đồng thời (concurrency). |

(3) Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai bản chất vì Story Point là thước đo tương đối về độ phức tạp, nỗ lực và rủi ro chứ không phải là đơn vị thời gian tuyệt đối. Nhóm sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành trong một Sprint) để đo lường năng suất thực tế và dự báo khối lượng công việc cho các Sprint tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử, hoàn toàn không cần quy đổi SP sang giờ công.