Bước 1. Tìm lỗi theo INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai chữ T (Testable): "đẹp và dễ dùng", "hài lòng" là những từ ngữ mang tính chủ quan, cảm tính. Nhóm phát triển sẽ không biết thế nào là đủ để nghiệm thu (test). |
| US3 | Sai chữ S (Small) và T (Testable): Mặc dù việc kỹ thuật được phép đưa vào backlog, nhưng "làm lại giao diện đặt món" là một khối lượng công việc khổng lồ (Epic), không thể xong trong một Sprint. Đồng thời, "code dễ bảo trì" không có tiêu chí đo lường cụ thể để nghiệm thu. |
| US4 | Sai chữ S (Small): Story này nhồi nhét quá nhiều yêu cầu phức tạp (xem báo cáo nhiều chiều, xuất Excel, tự động gửi email). Đây thực chất là một Feature hoặc Epic, cần được chẻ nhỏ để dễ ước lượng và phát triển. |

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2:

"Là một khách hàng, tôi muốn nút 'Thêm vào giỏ' và tổng tiền luôn hiển thị trên màn hình, để tôi có thể hoàn tất việc chọn món và thanh toán với tối đa 3 lần chạm trên màn hình."

b) Tách US4 theo cây 3 cấp:

- Epic: Quản trị và Phân tích Dữ liệu Kinh doanh.

- Feature: Báo cáo Doanh thu Hệ thống.

- User Story 4.1: Là một admin, tôi muốn xem tổng doanh thu trên dashboard theo bộ lọc ngày/tuần/tháng, để nắm bắt nhanh tốc độ tăng trưởng kinh doanh.

- User Story 4.2: Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu doanh thu đang hiển thị ra file Excel, để gửi số liệu chi tiết cho ban giám đốc xem xét.

Bước 3. Xếp lại backlog

a) Xếp thứ tự ưu tiên (Ưu tiên tính năng sinh ra doanh thu/phục vụ trực tiếp người dùng trước, quản trị sau):

- US1: Lọc nhà hàng theo loại món

- US2 :Tối ưu thao tác đặt món dưới 3 lần chạm

- US4.1: Xem dashboard doanh thu theo ngày/tuần/tháng

- US4.2: Xuất dữ liệu doanh thu ra file Excel

b) Nguyên tắc DEEP với các story đứng đầu:

- Mức độ chi tiết (Detailed appropriately): Các story đứng đầu (như US1, US2) cần được định nghĩa cực kỳ chi tiết, rõ ràng mọi luồng nghiệp vụ, phải có Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) đo lường được và phải được chẻ đủ nhỏ (Small) để đảm bảo hoàn thành 100% trong một Sprint duy nhất.

- Công việc trong buổi Refinement: Trước khi đưa vào Sprint, nhóm cần thảo luận để giải đáp mọi câu hỏi chưa rõ, bổ sung hoặc chốt các Tiêu chí chấp nhận, và tiến hành ước lượng (Estimate) thời gian/độ khó (ví dụ: đánh Story Points) cho các story này. Nếu story vẫn quá lớn sau khi ước lượng, nhóm phải tiếp tục cắt nhỏ.