Phần 1 - Phân tích Capacity & Velocity

1. Tính Planning Capacity của đội

Công thức: Capacity cá nhân=Ngày khả dụng×Giờ tập trung/ngày-Việc cố định

- Tú: 10×6-6=54 giờ

- Vy: 10×6-0=60 giờ

- Khoa: 9×6-4=50 giờ

- Hà: Do nghỉ 2 ngày, số ngày khả dụng còn lại là 8 ngày →8×6-0=48 giờ

Tổng Planning Capacity của đội RikkeiGo: 54+60+50+48=212 giờ.

2. Khoảng Velocity dùng để dự báo

- Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 Story Point (SP).

- Khoảng Velocity: Từ 15 đến 20 SP (mức trung bình là 18 SP). Do Capacity giảm do Hà nghỉ phép, đội nên hướng đến cận dưới hoặc mức trung bình (khoảng 15 - 18 SP) để đảm bảo cam kết.

Phần 2 - Thiết kế Sprint Goal & Lựa chọn PBI

1. Sprint Goal

"Hoàn thiện luồng thanh toán cốt lõi, tự động hóa hoàn tiền và minh bạch hóa số dư ví RikkeiPay để giải quyết dứt điểm các phàn nàn của khách hàng về sự cố chuyến đi."

2. Danh sách PBI chọn vào Sprint (Tổng: 18 SP - vừa khít mức Velocity trung bình)

- PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP) - Hoàn thiện Integration Test còn thiếu để giải quyết lỗi thanh toán.

- PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP) - Giải quyết trực tiếp phàn nàn khách hàng về việc không biết tiền đã về ví chưa khi hủy chuyến.

- PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP) - Tăng tính minh bạch và trải nghiệm theo dõi số dư cho người dùng.

- PBI 5: Giao diện chủ đề Tết (2 SP) - PBI phụ trợ vừa khít chỗ trống dung lượng so với Velocity trung bình sau khi chọn các PBI cốt lõi.

3. Lý do không chọn các PBI còn lại

- PBI 4 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến): Không chọn vì nhà cung cấp dịch vụ SMS chưa ký hợp đồng, phụ thuộc bên thứ ba chưa sẵn sàng.

- PBI 6 (Chat với tài xế): Không chọn vì vượt quá khoảng giới hạn Velocity và Capacity thực tế của Sprint sau khi trừ thời gian nghỉ của thành viên.

Phần 3 - Phân rã PBI "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" (5 SP)

- Task 1: Xây dựng logic Backend và API tự động hoàn tiền

  - Mô tả: Phát triển API xử lý sự kiện khi trạng thái chuyến đi chuyển sang "Cancelled", tự động cộng tiền vào số dư ví của người dùng và ghi nhận log giao dịch.

  - Đầu ra kiểm chứng được: API endpoint hoạt động chính xác, tự động cập nhật đúng số tiền vào database của ví người dùng khi nhận webhook hủy chuyến hợp lệ.

- Task 2: Thiết kế và tích hợp giao diện (UI) hiển thị lịch sử hoàn tiền

  - Mô tả: Xây dựng màn hình lịch sử giao dịch trên ứng dụng di động để hiển thị rõ các khoản hoàn tiền kèm mã chuyến đi và mốc thời gian.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Giao diện hiển thị trực quan trạng thái "Đã hoàn tiền" với đầy đủ thông tin chi tiết mã chuyến và số tiền, không bị lỗi hiển thị trên các kích thước màn hình khác nhau.

- Task 3: Viết Unit Test và Integration Test cho toàn bộ luồng hoàn tiền

  - Mô tả: Viết các kịch bản kiểm thử tự động cho các trường hợp hủy chuyến ở các giai đoạn khác nhau và kiểm tra tính toàn vẹn của số dư ví.

  - Đầu ra kiểm chứng được: Báo cáo test coverage đạt yêu cầu, vượt qua 100% các test case giả lập tình huống hủy chuyến và xác thực số dư ví khớp tuyệt đối với số tiền hoàn lại.